## Slide 1: Project Planning and Management

## Slide 2: التخطيط وإدارة المشروع

## Slide 3: تحديد فكرة المشروع واختيار التخصص المناسب:
فكرة المشروع: تصميم الواجهة الخارجية لمول تجاري، بما في ذلك العناصر المعمارية، الإضاءة، واللمسات الجمالية
التخصص المناسب:
تصميم الهيكل الخارجي للمول | تصميم معماري:
لإضافة المناظر الطبيعية مثل الأشجار | تصميم البيئة:
تصميم نظام إضاءة جذاب يعزز المظهر العام | لإضاءة
إضافة لمسات واقعية مثل الظلال، الانعكاسات، والحركة | تأثيرات بصرية

## Slide 4: إعداد جدول زمني
3 أيام | جمع المتطلبات والمراجع | التخطيط
7 ايام | تصميم الهيكل الخارجي والتفاصيل المعمارية | النمذجة
5 ايام | إضافة المواد (مثل الزجاج، المعدن) والإضاءة | الإضاءة والمواد
يومين |  | إنشاء صور أو فيديو عالي الجودة
يومين |  | تحضير الملفات النهائية للتسليم

## Slide 5
تحديد الأدوات والبرامج المساعدة:
3ds Max
V-Ray
Photoshop
تقسيم المهام:
ندي وائل عبد القادر : مسؤول عن تصميم الهيكل الخارجي والتفاصيل المعمارية
محمد احمد اسماعيل : مسؤول عن إضافة المواد والإضاءة
مينا مجدي خلف : مسؤول عن إنشاء الصور و الفيديو النهائي